Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego z dnia …………..

UMOWA nr …./2024

zawarta w Szaflarach w dniu ……………………… roku pomiędzy

Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Andrzeja Apostoła w Szaflarach zwaną dalej „Zamawiającym”

adres: 		ul. Kościelna 1, 34-424 Szaflary

NIP: 		7361065272

REGON: 	040050449

którą reprezentuje osoba upoważniona do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego :

ks. Kazimierz Duraj – Proboszcz Parafii

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….., reprezentowanym przez ……………………………………………………………………… zwanym dalej „Wykonawcą”

o treści następującej:

Zamawiający oświadcza, że stosownie do art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) ustawa ta nie ma zastosowania do niniejszej umowy.

§1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zgodnie z postępowaniem zakupowym o udzielenie zamówienia nr 1/2024/RPOZ z dnia 01.08.2024 r. przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego „Zamawiający” zleca, a „Wykonawca” przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Renowacja wieży kościelnej oraz okładzin i murów w Kościele wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku plebani przy Kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Szaflarach”, dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – promesa wstępna nr Edycja2RPOZ/2023/236/PolskiLad.

- Na przedmiot zamówienia składa się: realizacja robót, ustanowienie kierownika budowy robót w specjalności zgodnej z zakresem robót, odbiór wykonanych robót, w tym:

  - Plebania

  - kompleksową wymianę pokrycia dachowego i orynnowania,

  - odtworzenie kominów wentylacyjnych,

  - odtworzenie daszków okapów od frontu obiektu,

  - remont tarasu nad wejściem głównym,

  - remont więźby dachowej,

  - wymianę izolacji stropu w przestrzeni strychu,

  - Wnętrze kościoła

- wykonanie przepony iniekcyjnej ścian kościoła w strefie od strony wieży,

- wymianę okładzin kamiennych, ścian w strefie przywieżowej,

- wstawienie pasa kamiennego przy posadzkowego fragmencie pozostawionej okładziny w miejscu wykonania przepony,

- wykonanie tynków konserwatorskich z wymalowaniem w strefie przywieżowej,

  - Wieża kościelna

- kompleksowy remont konserwatorski elewacji kamiennej wieży kościoła w zakresie górnego poziomu,

- impregnację dolnego poziomu wieży kościoła,

- konserwację żaluzji,

- konserwację witraża,

- konserwację zegara.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót.

Zadanie obejmuje również uzyskanie w imieniu Zamawiającego dokumentu umożliwiającego użytkowanie obiektu (tj. ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu/zawiadomienia o zakończeniu budowy wobec którego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie wniósł sprzeciwu) wraz ze wszystkimi niezbędnymi do ich uzyskania pozwoleniami, decyzjami, opiniami, protokołami, mapami, oznaczeniami obiektu itp.

§2

WYKONANIE UMOWY

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy w terminie do 410 dni od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi ochrony zabytków.

- Przedmiot robót Wykonawca zobowiązuje się wykonać przy użyciu własnych materiałów, sprzętu i narzędzi.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia umownego wszystkich prac niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy.

- Wraz z podpisaniem umowy, Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac, obejrzał obiekt będący przedmiotem umowy oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Otrzymał także wszelką niezbędną informację, a w szczególności wiedzę niezbędną do właściwej organizacji wykonywania prac, wysokość wynagrodzenia jest wystarczająca i odpowiednia dla Wykonawcy i pozwoli na pokrycie wszelkich kosztów i zobowiązań związanych z wykonaniem prac w ramach umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco informować Zamawiającego o przebiegu prac, stanie ich zaawansowania, ewentualnych trudnościach lub wątpliwościach celem ich natychmiastowego wyjaśnienia z Zamawiającym.

- Zamawiający może w każdym czasie żądać od Wykonawcy informacji co do stanu realizacji umowy, może też wnosić zalecenia i uwagi, które powinny zostać uwzględnione przez Wykonawcę.

§3

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu robót w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy.

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru będą:

- …………………………..  – nadzór w branży architektonicznej,

- ………………………….. – nadzór konserwatorski,

zmiana osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru następuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy i nie wymaga aneksu do umowy,

- terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

- terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone
w miejscu wykonywania prac.

§4

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

      - Do obowiązków Wykonawcy w trakcie wykonywania robót budowlanych należy
w szczególności:

- należyte, terminowe, zgodne ze sztuką konserwatorską, obowiązującymi przepisami prawa, pozwoleniem konserwatora zabytków, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji, wykonanie przedmiotu umowy.

- Przygotowanie zabytku do realizacji Umowy, a w szczególności:

- wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbędnych do prowadzenia prac,

- zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac przed dostępem osób nieuprawnionych,

- inne prace i czynności niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy,

- przejęcie pełnej odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie prac, zastosowane metody wykonawstwa, porządek i bezpieczeństwo,

- niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o odkryciu archeologicznym i potrzebie przeprowadzenia badań w tym zakresie,

- zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie prac,

- utrzymanie porządku zgodnie z przepisami BHP, p. poż.,

- pisemne powiadomienie Zamawiającego o planowanym odbiorze prac,

- przekazanie kompletnej dokumentacji po zakończeniu prac,

- inne obowiązki określone w niniejszej umowie,

- przeprowadzenia na własny koszt wszelkich wymaganych prób, badań i pomiarów,

- zapewnienie bieżącej i końcowej kontroli jakości robót,

- przekazywanie, bez zbędnej zwłoki, Zamawiającemu na jego żądanie, wszelkiej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją źródłową pozwalającą na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru,

- zabezpieczenie Zamawiającego przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, patentów i licencji, zarejestrowanych znaków, wzorów itp.

- zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru wraz ze sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacją powykonawczą i zdjęciową,

- ustanowienie należytej reprezentacji Wykonawcy do czynności odbioru,

- zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad i usterek przedmiotu umowy.

      - Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy oraz na własny koszt zamontuje liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót.

      - W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

      - Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać do Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

      - Obiekt Kościoła i plebani nie mogą być wyłączone z użytkowania na czas robót, należy zabezpieczyć plac budowy w taki sposób, aby można z niego było korzystać.

§5

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu, harmonogram robót rzeczowo-finansowy, zwany dalej „Harmonogramem”, w ciągu 5 dni od podpisania umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy określa w szczególności termin rozpoczęcia i zakończenia robót, wartość robót budowlanych, zakresy wydzielonych etapów robót w ramach inwestycji odpowiadających pod względem rzeczowym kwotom wynagrodzenia należnym Wykonawcy za zrealizowane wydzielone etapy robót.

- Harmonogram uwzględni zasady rozliczenia zadania, wynikające z faktu, iż inwestycja jest finansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

- Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi uwagi do Harmonogramu w ciągu 5 dni, licząc od daty przedłożenia mu Harmonogramu do zatwierdzenia.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni, licząc od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.

- Sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy, będzie mógł być aktualizowany w trakcie realizowania robót. Każda zmiana Harmonogramu, która nie powoduje wydłużenia okresu realizacji przedmiotu zamówienia nie wymaga zmiana umowy.

§6

ODBIORY

      - Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiory częściowe,

- odbiór końcowy,

- odbiór usunięcia wad,

- odbiór pogwarancyjny – dokonany nie wcześniej niż 20 dni przed wygaśnięciem obowiązywania gwarancji oraz rękojmi za wady.

- Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca zgłasza inspektorowi nadzoru, oraz informuje Zamawiającego.

- Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzając wykonanie robót i zezwalając na kontynuację dalszych robót w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia.

- Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza inspektorowi nadzoru, a ponadto informuje pisemnie Zamawiającego.

- Odbiór końcowy dokonywany jest po potwierdzeniu gotowości Wykonawcy do dokonania odbioru przez inspektora nadzoru oraz przez komisję powoływaną przez Zamawiającego.

- Wykonawca w trakcie czynności odbioru końcowego, w zależności od okoliczności przedstawia:

- -oświadczenie o niekorzystani z Podwykonawców przy wykonywaniu zamówienia,

- dowód dokonania przez Wykonawcę wypłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub jego pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy wypłaty.

- Gotowość do odbioru usunięcia wad Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie na 3 dni przed datą gotowości do odbioru usunięcia wad nadających się do usunięcia.

- Odbiór usunięcia wad dokonywany jest przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy, w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.

- W razie zgłoszenia zastrzeżeń do Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia usterek w terminie 5 dni roboczych bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Przez usterkę strony rozumieją wadę nadającą się do usunięcia.

- Jeżeli podczas odbioru robót zanikających bądź ulegających zakryciu, odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- w przypadku usterek – odstępuje się od odbioru, a Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie usterek. W razie nieusunięcia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt 
i ryzyko Wykonawcy,

- w przypadku wad nienadających się do usunięcia i jeżeli wady nie są istotne  tj. nie uniemożliwiają wykorzystania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – Zamawiający może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody dokonać odbioru przedmiotu Umowy z wadami i uzyskać od Wykonawcy zwiększenia okresu gwarancji lub obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy,

- odstąpić od Umowy – jeżeli wady są istotne tj. uniemożliwiają wykorzystanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem w terminie 14 dni od stwierdzenia wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad
i usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych.

§7

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

      - Wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy, wynosi (łącznie
z podatkiem VAT)……………………………………………………………………….zł (słownie:………………………………………………………………………………….).

W tym:

Renowacja wieży kościelnej oraz okładzin i murów w Kościele pw. św. Andrzeja Apostoła
w Szaflarach

łącznie z podatkiem VAT………………………………………………………………….zł

(słownie:………………………………………………………………………………….).

Wymiana pokrycia dachowego budynku plebanii przy Kościele pw. św. Andrzeja Apostoła
w Szaflarach

łącznie z podatkiem VAT)………………………………………………………………….zł

(słownie:………………………………………………………………………………….).

      - Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

      - Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

      - Wykonawca zapewni finansowanie zadania na czas poprzedzający wypłatę z promesy przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

      - W związku z faktem iż inwestycja finansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków, Zamawiający wypłaci wynagrodzenie
w transzach o wysokości:

- 2% wynagrodzenia brutto - płatne w 2025 r. po zrealizowaniu części zamówienia
o  wartości 2% wynagrodzenia umownego, ale nie więcej niż 20 000 zł brutto

- 49% wynagrodzenia brutto - płatne w 2025 r. po zrealizowaniu części zamówienia
o  wartości 51% wynagrodzenia umownego, ale nie więcej niż 500 000 zł brutto

- pozostała część wynagrodzenia brutto – płatne w 2025 r. po zakończeniu realizacji całego zadania.

      - Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot Umowy odbędzie się:

- fakturami częściowymi za wykonanie poszczególnych etapów realizacji zadań, po potwierdzeniu ich wykonania i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego oraz załączeniu wymaganych dokumentów.

- fakturą końcową po odbiorze końcowym na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Zamawiającego.

      - Należność wynikająca z faktury końcowej dotyczącej wynagrodzenia Wykonawcy będzie wypłacana Wykonawcy w przypadku przedstawienia przez niego, w terminie poprzedzającym dokonanie wypłaty należnego mu wynagrodzenia, dowodów wypłacenia przez niego całości wypłat należnych Podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy z Wykonawcą.

      - Należności wynikające z faktur, będą płatne w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w ciągu 30 od daty doręczenia Zamawiającemu wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT z zastrzeżeniem ust. 7.

      - Stawka podatku VAT będzie ustalona zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.

      - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, związane z realizacją Przedmiotu Umowy, a w szczególności:

- koszty robót i materiałów budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej, niezbędnych dla wykonania całości Przedmiotu Umowy, zgodnie z Umową  oraz obowiązującymi przepisami,

- koszty własne Wykonawcy, jak również jego Podwykonawców,

- wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 zawiera również wszelkie koszty robót 
i materiałów budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji ofertowej koniecznych do wykonania poszczególnych asortymentów robót, które są niezbędne dla wykonania całości przedmiotu Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

      - W przypadku, gdy w robotach objętych fakturą VAT nie brali udziału Podwykonawcy - Wykonawca złoży oświadczenie, że w rozliczanych robotach nie brali oni udziału.

      - Podstawą wypłaty wynagrodzenia, w przypadku doręczenia faktury końcowej, jest protokół końcowego odbioru robót.

      - Za doręczoną uważa się fakturę, która zostanie wystawiona zgodnie z poniższymi danymi:

Nabywca/Odbiorca:

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Szaflarach

adres: ul. Kościelna 1, 34-424 Szaflary

NIP: 736-106-52-72 REGON: 040050449

      - Jeżeli zapłata dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za zapłatę uważa się chwilę złożenia zlecenia zapłaty w banku na rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, że na rachunku Zamawiającego były zgromadzone wystarczające środki; w odmiennym przypadku za zapłatę uważa się chwilę, w której Wykonawca otrzymał zapłatę na rachunek.

§8

KARY UMOWNE

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w   § 7 ust. 1. Roszczenie o zapłatę kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w ust. 1, staje się wymagalne w dniu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu.

- za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1,  w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w za każdy dzień zwłoki;

- za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego
w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;

- w przypadku nieprzejęcia placu budowy w terminie wskazanym w §3 ust. 1 pkt 1 z winy Wykonawcy w wysokości 0,1%  wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku nierozpoczęcia robót w terminie wskazanym w §2 ust. 1 pkt 1 w wysokości 0,1%  wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych  z wynagrodzenia  należnego Wykonawcy.

  - Po odstąpieniu od umowy strony rozliczają dotychczasowo wykonane prace,
a Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kary umownej z sumy przysługującej Wykonawcy z tytułu rozliczenia.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 7 ust. 1.

  - Łączna maksymalna wysokość kar umownych należnych każdej ze stron nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

§9

GWARANCJA I RĘKOJMIA

    - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace objęte przedmiotem umowy. Okres gwarancji jakości wynosi………..miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

    - Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu gwarancji jakości jest złożenie przez Zamawiającego pisemnej reklamacji w razie ujawnienia się wad i usterek.

    - Szczegółowe warunki gwarancji:

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji co do jakości przedmiotu umowy
w zakresie:

- Zgodnego z umową wykonania,

- Zgodności z obowiązującymi przepisami oraz normami państwowymi,

- Kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość techniczną i użytkową przedmiotu umowy, ujawnione w okresie gwarancyjnym.

- Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę nieodpłatnie do 21 dni od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego.

- Zgłoszenie o wystąpieniu wady Zamawiający będzie kierował bezpośrednio do siedziby Wykonawcy.

- Po usunięciu wady Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wykonanych prac. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół.

    - Gwarancja wygasa, jeżeli w trakcie okresu gwarancyjnego Zamawiający dokona istotnych przeróbek w zakresie wykonanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, bez jego zgody oraz w przypadku wad powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania bądź wykorzystania przedmiotu umowy.

    - W dniu odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy, którego zapisy nie będą naruszały postanowień niniejszego paragrafu umowy.

    - Bieg terminów gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem następnym po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego dla wszystkich robót składających się na przedmiot Umowy, niezależnie od ich wcześniejszych odbiorów.

    - W okresie gwarancji wykonawca jest zobowiązany do udziału w przeglądach gwarancyjnych w terminach określonych przez Zamawiającego.

§10

PODWYKONAWSTWO

            - Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez wykonawcę osobiście bądź z udziałem podwykonawców.

            - Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

            - Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiającego o podwykonawcach, którym zamierza powierzyć realizację części zamówienia.

            - Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich koordynacji.

            - W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowę o podwykonawstwo.

            - Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy.

            - Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kopii umowy, o której mowa w ust. 6 w terminie 5 dni od jej zawarcia.

            - Wypłata wynagrodzenia nastąpi po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

§11

WARUNKI ZMIANY UMOWY

      - Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zmiana jest możliwa w zakresie w jakim jest niezbędna do zrealizowania zamówień zgodnie z obowiązującym prawem.

      - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w drodze aneksu w stosunku do treści oferty w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń
w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych (np. nietypowe warunki pogodowe, rozprzestrzeniania się pandemii).

      - Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy,
w przypadku, gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. Zmiana terminu jest możliwa o okres, o jaki działanie Zamawiającego spowodowało opóźnienie
w realizacji zamówienia.

      - Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w razie konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń. Zmiana jest możliwa w zakresie w jakim wykonanie zamówienia zgodnie z dodatkową dokumentacją wpłynie na zakres rzeczowy, sposób wykonania, cenę lub termin wykonania zamówienia.

      - Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji zamówienia niezgodności stanu istniejącego w obiektach z posiadaną dokumentacją, gdy zmiana jest konieczna do prawidłowego wykonania zamówienia jeżeli wpłynie na rzeczowy sposób wykonania, cenę lub termin wykonania zamówienia.

§11

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

- Spory wynikające z wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, strony zobowiązują się do jego rozwiązania
w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie
z Regulaminem tego Sądu.

§12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych.

      - Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.

      - Integralną częścią umowy są następujące załączniki:

- Oferta Wykonawcy z dnia………..wraz z załącznikami.

ZAMAWIAJĄCY:		WYKONAWCA: